**县水务局落实2022年政府工作报告第三季度工作进展、取得成效、后续措施**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务目标** | **工作进展及取得成效** | **后续措施** | **主办单位** |
| 75 | 全面提升水环境质量，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，严格落实河湖长制，加快雨污分流、农村黑臭水体治理和城区污水处理厂升级等基础设施建设，坚决完成“两个清零、一个提标”工作任务，确保国控牛庄闸断面水质稳定达标。 | 1.推进水资源保护和集约节约利用，全县用水总量在控制指标内；按照各级河湖长巡河要求，进一步规范河长巡河工作，明确各级河长的职责、任务、巡河要求等内容，定期提醒、督促各级河长开展巡河工作，对水质不达标、问题较多的河道加密了巡河频次，要求河长巡河及时发现整改涉河违章问题。三季度，全县各级河长巡河21036次，整改涉河违章问题1600项。  2. 2022年度16处农村黑臭水体治理任务，已实现动态清零。专班对已治理的黑臭水体进行督导检查，发现问题及时交办相关乡镇（镇街）、单位，确保闭环销号动态清零。  3.佛都与清源污水处理厂提标改造工作已完成方案制定，编制了可研，正在做评审前的准备工作，力争年内完成清源污水处理厂的提标任务。 | 严格按照河长巡河制度，及时提醒、督促各级河长落实河长巡河工作，并在巡河过程中通过巡河APP上传自查问题，常态化开展河湖清“四乱”，每月通报河长巡河情况及河湖“四乱”问题整改情况。  落实管护措施，增加管护力度，保持治理成果，确保黑臭水体长治久清。 | 县水务局 |
| **78** | 全面落实“四水四定”，推进泉河南支湿地工程、大汶河（汶上段）生态廊道建设，完成河道拦蓄、闸坝除险加固、农村水系连通等重点工程，逐步打通4条骨干排水沟，提高河道、沟渠防洪排涝能力。 | 1、泉河南支拦蓄工程累计约完成总投资98.8%；水系连通及农村水系综合整治工程完工，正在进行竣工清理，田间排水沟治理及坑塘治理已完成；  2、湖东排水河治理工程（汶上段）、3座闸坝除险加固工程开工建设，完成临时工程及部分主体建设任务。 | 加快推进工程建设进度。 | 县水务局 |