附件：

《县人民政府工作报告》重点工作三季度进展情况表

| 序号 | 具体任务与要求 | 进展情况 | 责任单位 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 实施更高层次技术改造和设备更新，用足用好设备奖补、贷款贴息、技改基金等政策工具，滚动实施总投资245亿元的124个工业技改项目。 | 1.今年以来，精准指导新风光、中银电化两家企业申报工业重点领域设备更新改造超长期特别国债资金支持，已争取资金1059万元，目前正在持续推进项目建设、资金拨付事宜。 2.华翔热力集团有限公司汶上县城区老旧小区供热设备及供热设施升级改造项目已申报争取2026年设备更新和技术改造贷款项目，贷款需求3000万元。目前该项目已通过省级审核，县级已完成现场复核，等待国家反馈意见。 | 县发展和改革局 县工业和信息化局 | 张钦国 葛 虎 |
| 5 | 高端装备产业聚焦规模化增长、数智化转型，强化“整机+零部件”协同发展，加速推进金成技术、海纬机车、北骏汽车、迪格重工等投资74亿元的25个项目，推动李尔汽车、华首重工、华汶3D打印、沃尔鑫机械等融入头部企业供应链，加快产业向价值链中高端迈进。 | 我县入选省市重点项目24个，其中省级重点项目11个、总投资130.7亿元，1-8月份完成投资46.23亿元，年度投资完成率91.63%。市级重点项目半年调整后为13个，全部为实施类项目，总投资76.1亿元，年计划投资19.1亿元，1-8月份完成投资13.17亿元，年度投资完成率68.95%。 | 县发展和改革局 县工业和信息化局 | 张钦国 葛 虎 |
| 7 | 绿色化工产业瞄准精细化、材料化发展方向，强化中银电化、辰欣佛都药业等龙头企业带动引领，突出抓好长胜新材料、汶华香兰素、兴邦新材料二期等投资76亿元的18个项目，壮大氯碱化工、医药化工等细分产业链条，加速向百亿级产业迈进。 | 我县绿色化工产业聚焦精细化、材料化发展，依托龙头企业带动，推进18个总投资76亿元项目建设，完善氯碱化工、医药化工产业链，向百亿级产业加速迈进。长胜新材料项目已进入试生产阶段，汶华香兰素、兴邦新材料二期已投产运行。 | 县发展和改革局 县工业和信息化局 县经济开发区 | 张钦国 葛 虎 |
| 8 | 新能源产业，聚焦储能装备、锂电材料两个主攻方向，放大新风光电子链主企业示范引领作用，加快布局新能源智慧储能、电能质量治理等核心领域；推动华宇同方、聚能力创、信敏惠化工、德比电子材料等企业纳入宁德时代、比亚迪产业链体系；依托电子信创基地吸引更多项目集聚，打造智慧高效储能产业集聚区。 | 市新能源产业链专班将德比电子纳入了宁德时代本地（拟）配套企业清单，并与县专班建立了常态化沟通对接机制，全力推动上下游企业配套合作。同时，整理形成了《济宁市新能源产业链装备制造优秀产品推介手册》，定稿后，企业可按照市场化方式洽谈合作。 | 县发展和改革局 县工业和信息化局 | 张钦国 葛 虎 |
| 9 | 新一代信息技术产业，精准招引一批软件服务、工业互联网建设企业落地，支持西曼克、华准机械拓展市场，持续培育壮大奥特美森、烛龙机器人等企业规模，加快AGV机器人、工业机器人模组研发迭代，推动华尚智能变压器、鹰联光电产储运项目投产达效。 | 1.9月11日，发改局组织开展“汶上县杨店镇边缘智算中心项目”专家评审会议，会同工信、行政审批、大数据中心对该项目所涉及的算力规模、企业性质等信息进行核实确认，确认该项目属于民企小型算力中心项目，立项前无需进行窗口指导或准备其他手续，目前已按照省发改委要求逐级对上报备，已完成立项。 2.尚智能变压器、鹰联光电产储运项目正在推进建设；重点企业市场拓展与技术研发有序实施。 | 县发展和改革局 县工业和信息化局 县投资促进服务中心 | 张钦国 葛 虎 刘海韵 |
| 10 | 低空经济产业，加快基础设施规划，持续优化低空感知网络，深度融入市级低空智能网联系统，全域推进无人机在文化遗产保护、自然资源巡查、应急值守、城市治理、农林植保、旅游等场景规模化、智能化应用，打造低空经济应用示范标杆。开展未来产业培育行动，谋划布局人工智能、生物制造等前沿领域。 | 今年以来，我局结合省市要求，对辖区内低空经济进行20余次摸底调研，全面掌握县域低空产业发展情况；强化低空监管，指导相关运营单位制定“两方案一清单”，做好山东省低空经济“三张清单”系统维护工作。受国家不允许市县两级出台低空领域相关规划影响，我县《汶上县低空经济高质量发展行动方案》编制工作停止。 | 县政府办公室 县发展和改革局 县交通运输局 | 张钦国 赵红雨 葛 虎 |
| 11 | 煤炭产业瞄准绿色化转型，加快阳城煤矿绿色开采技术应用，推进义桥煤矿智能化升级改造，力争四大煤矿原煤入选率稳步提高，销售收入突破30亿元。 | 截至目前，我县4家煤矿按照济宁市能源局《关于加快人工智能赋能煤矿领域高质量发展的实施方案》（济能字〔2026〕3号）有关要求，有序推进煤矿智能化升级改造，煤电产业链累计完成营业收入25.31亿元，同比增长3.26%。 | 县发展和改革局 县粮食和物资储备保障中心 | 张钦国 |
| 17 | 围绕主导产业和新兴产业方向，瞄准产业链缺失环节，加快推进领秀新能源二期、时尚智造产业园二期等10个优质项目，力争5个过5亿元项目落地开工，加速向200亿级园区迈进。 | 聚焦产业链补短板，目前正在推进开发区优质项目建设，领秀新能源二期正在进行厂房建设，其余项目有序推进。 | 县发展和改革局 县经济开发区 | 张钦国 葛 虎 |
| 18 | 坚持特色定位、错位发展，培育壮大商贸物流区、汶南产城融合发展示范区、食品产业园区，规划建设镇街小微园区，构建园区发展新格局。 | 高标准编制印发全县“十五五”规划《纲要》，明确“十五五”时期园区发展方向：构建“一核引领、多区协同”园区布局，壮大链条集聚、特色鲜明的园区经济。 | 康驿镇人民政府 次邱镇人民政府 县发展和改革局 县商贸物流发展中心 | 张钦国 葛 虎 |
| 19 | 抢抓全市十大领域、25条扶持政策机遇，加快10个省级重点项目建设，做大做强20家龙头骨干企业，推动规上服务业营收增长10%。 | 1.我县入选省级重点项目11个、总投资130.7亿元，1-8月份完成投资46.23亿元，年度投资完成率91.63%。 2.健全监测预警体系，聚焦重点镇街、优势行业、龙头企业，常态化开展服务业运行调度，“一企一策”精准帮扶，推动政策和服务高效直达企业，以重点企业稳产稳收支撑行业平稳运行、服务业提质增效。1-8月份，全县规模以上服务业营业收入15.3亿元，同比增长9.9%。全力推进省重点项目建设，韵丰物流、联民综合体等2个项目竣工投产，昌泰智慧云仓项目成功争取服务业引导资金100万元，积极推动韵丰数字文化智能仓配等重点项目对上申报，最大限度争取省级资金支持。 | 县发展和改革局 县工业和信息化局 | 张钦国 葛 虎 |
| 20 | 实施服务业攀登进阶和生产性服务业倍增行动，攻坚突破信息技术、仓储物流等重点领域，分类完善精准服务计划，“清单管理+政策赋能”双路径推进，新增规上生产性服务业企业35家，力争生产性服务业规模突破80亿元。 | 高规格召开全县服务业高质量发展推进会，县委书记李强、县长李家亮出席会议，明确“发改统筹、行业部门主抓、属地镇街落实”三级责任体系，合力推动服务业总量扩容、质效提升。1-8月份新增纳统规上服务业领域企业4家，亿企信息、聚实现电子等2家企业补齐软件和信息技术服务业行业空白；自行测算我县规上生产性服务业营收实现12.6亿元，增长11.94%。 | 县发展和改革局 县商务局 | 张钦国 刘海韵 |
| 21 | 深入开展重大项目突破年活动，发挥政府投资带动放大效应，提高投资效益，力争全年完成总投资140亿元以上。 | 我县省市重点项目24个，其中入选省级重点项目11个，总投资130.7亿元；市级重点项目半年调整后为13个，总投资76.1亿元。 | 县发展和改革局 县财政局 | 张钦国 |
| 22 | 聚焦“两重”、产业升级、绿色转型等领域，紧盯中央预算内资金、超长期特别国债、地方政府专项债等上级资金投向，谋划储备重点项目195个，力争纳入省市重点项目25个，对上争取资金增长10%以上。 | 今年以来，精准指导新风光、中银电化两家企业申报工业重点领域设备更新改造超长期特别国债资金支持，已争取资金1059万元，目前正在持续推进项目建设、资金拨付事宜。 重点项目半年调整后，我县省市重点项目调整为24个，其中入选省级重点项目11个、总投资130.7亿元；市级重点项目半年调整后为13个，全部为实施类项目，总投资76.1亿元。 | 县发展和改革局 县财政局 | 张钦国 |
| 29 | 提速中广核、艾米娜、苏伊士等外资项目建设进度，用好青岛峰会、港澳山东周等载体，统筹推进外资项目动态储备，力争落地过千万美元项目2个，实际利用外资4000万美元以上。 | 6月29日，中广核汶上20.5万千瓦风电项目已并网投运。7-9月份，已累计发电0.703亿度，营收1769.12万元，利润1586.2万元，上缴税收50.24万元。 | 县发展和改革局 县商务局 县投资促进服务中心 | 张钦国 刘海韵 |
| 34 | 深化与北京大学、中科院、哈工大等校地合作、产教融合，发挥复材研究院、灵境机器人研究院等平台引领作用，引导企业共建科创载体，新增省级以上创新平台10家，促成产学研合作项目20项。制定出台“人才新政”，深化“接二连三”人才融合发展，用好“科技副总”“科技副职”机制，招引省级以上创新人才2人、青年人才2000人。实施“人才向企集聚”工程，发挥高职校、中都技工学校作用，培育技能人才1000人，发展壮大产业工人队伍。 | 今年以来，协助鸿瑞轩、兴邦新材料申报市级企业技术中心，目前正在等待结果。8月24日省发展改革委出台最新版《山东省产业技术工程化中心管理办法》《山东省发展改革委企业技术中心认定管理办法》等政策文件，省级正式申报通知暂未印发，待通知印发后组织符合条件的企业开展申报。 | 县发展和改革局 县科学技术局 县工业和信息化局 县人力资源和社会保障局 | 张钦国 葛 虎 |
| 37 | 积极服务和融入全国统一大市场，深入实施服务民营企业专项行动，健全政企常态化沟通交流、企业诉求全链条闭环解决机制，持续推进“项目管家”帮办服务，新增“四上”企业110家以上。 | 1.县发改局会同汶上县市场监管局印发了《全县服务和融入全国统一大市场建设2026年工作要点》，加快融入和主动服务全国统一大市场建设。 2.县发改局会同县委组织部、县市场监督管理局，组织各相关部门开展全县妨碍建设全国统一大市场事项自查自纠工作，经全面排查，我县不存在妨碍全国统一大市场建设相关情形。 3.深入开展服务民营企业专项行动，北骏重工、万生新材料两个项目纳入市级领导帮包企业。 4.截至目前，全县新增纳统规上服务业领域企业4家，亿企信息、聚实现电子等2家企业补齐软件和信息技术服务业行业空白。 | 县发展和改革局 县工业和信息化局 县住房和城乡建设局 县商务局 县市场监督管理局 县住房保障和房地产发展中心 | 张钦国 赵红雨 乔 明 葛 虎 刘海韵 |
| 38 | 深化“综合查一次”改革，严格规范涉企行政执法，强化产权执法司法保护，完善社会信用体系，弘扬儒商精神、企业家精神，加力构建亲清政商关系，让各类市场主体放心投资、舒心发展。 | 1.开展高频失信行为企业信用修复专项行动，今年以来，共计指导企业完成信用修复186条，我县10家高频失信企业全部退出高频失信企业名单。 2.建立政务失信风险排查台账，定期对全县政府机构涉执行案件、政务履约等情况进行全面排查。对已排查出的涉政府机构执行案件，督促相关责任单位及时履行生效法律文书确定的义务或清偿拖欠账款。 | 县发展和改革局 县司法局 县行政审批服务局 县市场监督管理局 | 张钦国 乔 明 徐西峰 |
| 40 | 坚持以工补农、以城带乡，促进城乡融合发展，力争城镇化率突破61%。 | 省发改委发布《关于印发2026年省新型城镇化重点项目名单的通知》（鲁发改城镇〔2026〕185号），我县经济开发区南区路网及地下管网提升工程项目成功入选2026年省新型城镇化重点项目。 | 县发展和改革局 | 张钦国 |
| 71 | 积极稳妥推进“双碳”战略，加快形成绿色生产生活方式。大力实施碳达峰十大工程，支持引导重点企业节能降碳增效，确保完成单位GDP能耗下降、煤炭消费压减市定目标。 | 1.深入落实“双碳”战略，推动园区现有企业节能降碳改造，明确争取设备更新领域超长期特别国债支持项目5个，获批支持资金3115万元。 2.1-8月份，我县煤炭消费总量34.75万吨，同比增长-13.88%，得满分。 3.推进县经济开发区和化工园区完成园区循环化改造并开展验收工作。 4.从严规范“两高”项目管理，分类推进传统行业能效改造提档升级。 | 县发展和改革局 | 张钦国 |
| 72 | 深入推进省级能源绿色低碳转型试点建设，加快中广核、“千乡万村驭风行动”等风电项目竣工并网，确保新能源和可再生能源装机容量新增30万千瓦、占比达到80%。深化智能充电基础设施建设，新建公共充电桩230个以上。 | 1.6月29日，中广核汶上20.5万千瓦风电项目已并网投运。华能汶上“千乡万村驭风行动”60MW风电项目于5月13日取得项目赋码。中广核汶上“千乡万村驭风行动”40MW风电项目于9月10日，取得核准批复，正在办理环评、水保、接入等前期手续。 2.全县新能源和可再生能源装机规模已达到73.94万千瓦，新能源和可再生能源装机占比达到82.58%。 3.截至目前，全县已新建公共充电桩238个。 | 县发展和改革局 | 张钦国 |
| 73 | 实施绿色低碳全民行动，扩大绿色低碳产品供给和消费，推广绿色出行，新开工绿色建筑50万平方米。 | 1.抢抓“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策机遇，实施重点行业节能降碳改造和设备更新项目，积极争取政策性资金支持，今年以来，争取设备更新领域超长期特别国债支持项目5个，获批支持资金3115万元。 2.以节能宣传周和全国生态日为契机，开展《循环经济促进法》、节能降碳宣传，提升群众的节能降碳意识和参与度，推动形成绿色低碳的生产生活方式。 | 县发展和改革局 县住房和城乡建设局 | 张钦国 赵红雨 |