附件1

2022年县政府民生实事项目1—6月份进展情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 当前进展情况 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 城市功能品质提升工程 | 实施路网畅通工程，新建改建南市街、小楼路、宝塔路、五台山路等城市道路；全县新增63处交通信号灯；治理县城小区周边及重点路段的空闲土地共39处20万平方米，修复、更新人行道板砖2.5万平方米，修建小游园11个、健康步道4000米及林荫停车场8个，营造舒适、宜居的城市环境。 | （一）裸露土地治理。已完成文化路、曙光路、宝塔路、金城路中段、宝相宫东侧、金城路东段等22个点位共计整治裸露土地治理10.15万平方米。正开展银星路两侧、光明路北段、宝相寺路南段、尚书路东段、普陀山路（东关新城楼西）5个点位共计3.82万平方米裸露土地整治。 （二）人行道更新改造。已完成宝塔路西段南侧场地、尚书路北侧升级改造工程、泉河路南段人行道改造工程、宝相寺路南段东侧小广场。宝相寺路升级改造工程由于雨污管网改造正进行论证，暂停施工。 | 县住房和城乡 建设局 县综合行政执法局 县公安局 |

附件2

2021年县政府民生实事持续推进项目1—6月份进展情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 当前进展情况 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “三小车辆”专项整治工程 | 全力攻坚“三小车辆”整治，显著改善城区交通秩序，维护人民群众生命安全。 | 在学校、小区等周边划设非机动车停放标识，改造人行道斜坡，引导居民规范有序停放非机动车；积极做好非机动车乱停乱放的劝导整治，加大日常巡查力度，增加文明劝导队伍共计20人，及时劝导整治不文明停放行为；督促沿街商户落实“门前三包”职责，及时规范各自门前责任区域的非机动车停放秩序；通过发放宣传单、微信公众号、电子信息屏等方式，开展文明骑行宣传，引导居民自觉遵守相关规定；重新部署城区公共自行车，并在城区投放2600余辆共享电单车，进一步助推城区“三小车辆”整治。 | 县公安局 县交通运输局 县综合行政执法局 |