汶上县落实济宁市建设国家森林城市工作推进会议的责任清单

| 责任单位 | 建设项目 | 建设内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通局 | 绿色廊道建设 | 完成新修南郭线道路绿化；做好马东路、济北旅游大道绿化补植工作。 | 2018年4月底前 |
| 公路局 | 绿色廊道建设 | 督导协调完成济徐、济广、日东高速两侧拦网内绿化提升。 | 2018年4月底前 |
| 城市管理局 | 城区绿地公园、街道绿化 | 完成北二环四角绿地绿化；完成光明路、金城路、宁民路、明星路北延、文化路道路绿化；完成林荫停车场等“四小工程”建设。 | 2018年4月底前 |
| 住建局、房管局、城市管理局、汶上街道、中都街道 | 小区绿化 | 按照职责分工，对新建居民小区、棚户区改造小区实施绿化，绿化率达到30%以上，乔木和乡土树种使用率80%以上，小区绿化整体景观效果良好。 | 2018年4月底前 |
| 教体局、卫计局 | 单位绿化 | 督导所辖全县中小学、县域内医院实现绿化达标：绿化率达到30%以上，乔木和乡土树种使用率80%以上，单位绿化整体景观效果良好。 | 2018年4月底前 |
| 其他县直部门单位 | 单位绿化 | 绿化率达到30%以上，乔木和乡土树种使用率80%以上，单位绿化整体景观效果良好。 | 2018年4月底前 |