县发改局落实2021年政府工作报告第二季度工作进展、取得成效、后续措施

| 序号 | 任务目标 | 工作进展及取得成效 | 后续措施 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 聚焦数字经济、人工智能等新领域，抓好大数据、云计算新技术应用，推进华力机电、鹰联光电项目建设，加快实现新 兴产业“新苗发金芽”。 | 西曼克技术有限公司年产 10000 套 AGV 搬运机 器人建设项目已完成投资 4000 余万元；鹰联光电年产 1.5 万公里 OPGW(光纤复合架空地线)和 1 万公里 ADSS(全介质自承式架空 光缆)项目已竣工投产。积极推进企业上云，目前上云企业达到 173 家。组织华力机电、鹰联光电、新风光电子、华首重工等企 业参加省、市工业互联网培训班，提升企业互联网应用能力和水 平。 |  | 县发展和改革局、县工业和信息化局、县科技局、县大数据事务中心 |
| 6 | 实施“双20”制造业企业培育行动，“一企一策”精准扶持。引导华力机电、洲蓝环保等企业，敢于拿出优质资源，靠大联强、膨胀规模。建立“小升规”企业培育库，引导中小企业专注研发、壮大实力，培育一批单项冠军、瞪羚企业。 | 筛选新风光电子、中银电化、金成技术等 20 家 骨干企业和洲蓝环保、沃尔鑫机械、鸿天服饰、鹰联光电等 20 家高成长性企业，逐企明确支撑项目，细化企业需求，确定攀登 目标，制定攀登计划。采取县级领导包保、一对一服务和定期走 访等方式，找准存在的堵点卡点问题，“一企一策”、“一事一议” 给予精准指导、精准研究、精准施策，构建带动全县工业经济发 展的“头雁企业团队”。建立准规上企业数据库，跟踪培育“种子” 企业、“准规上”企业。截至 6 月底，获批市级瞪羚企业 3 家、市 级“专精特新”中小企业 7 家、市级“一企一技术”研发中心 3 家、7 家企业 13 个项目列入 2021 年第一批省技术创新计划名单。推荐 金成机械申报国家级单项冠军示范企业，安迪新材料等 5 家企业 申报省级专精特新中小企业，大佳机械申报首台（套）技术装备 及核心零部件。推荐华力机电 AGV 搬运机器人、华首重工油莎 豆收获机等 5 项重点产品申报纳入 2021 年度山东省首台（套） 技术装备和关键核心零部件应用示范指导目录，提升企业创新能 力，支持装备制造企业实现高质量发展。 |  | 县工业和信息化局、县发展和改革局、县统计局 |
| 13 | 推动生活性服务业品质化。培育发展联民、银座、利客 来城市商圈，繁荣发展夜间经济、假日经济，引导消费升级，激 发消费潜能。 | 夜间经济示范街区利客来购物广场商业综合体、 牛村夜市已投入使用。昙山景区、八里农庄和古城田园等旅游基 础设施不断完善，对游客吸附力逐渐加大，假日经济不断繁荣。 鼓励飞腾、康鹏、大善堂文化传媒等现代企业发展壮大电商直播 产业，促进线下线上融合，以新业态、新模式引领新型消费。 |  | 县发展和改革局 |
| 17 | 全力攻坚项目建设。持续开展“项目建设年”活动，高效运行“1+3+N”项目推进机制，实行重点项目全过程代办、全链条跟踪、全方位服务，确保项目早落地、早建设、早投产。加快汶华香兰素、西曼克机器人、中科功能新材料等13个亿元项目建设，确保邦达化工、协力气体、汉峰新材料等8个项目竣工投产。 | 汶华香兰素项目正在基础设施及仓库建设。西曼 克机器人项目完成 1#、2#车间钢构柱施工。亿联化工项目完成综 合试验楼基础施工，正在进行主体一层施工。中科功能新材料项 目综合楼主体已封顶，两个车间正在进行主体建设，消防水池、 冷冻站、罐区建设已完成。邦达化工已完成生产设备安装调试， 开始试生产。协力气体项目综合楼主体施工完毕，13 个单体车间 全部完工，气体分装管道安装完毕。汉峰新材料项目一期第一批 4 个单体、第二批 15 个单体已完成，第三批已完成工程量的 90%， 三氯化磷、五氯化磷车间正在建设；污水处理系统正在施工；二 期正在平整土地。 |  | 县发展和改革局 |
| 20 | 紧盯上级政策，加大向上争取，做好项目谋划，争取更多项目列入上级盘子，争取更多无偿资金、专项债券支持。 | 截至 6 月底，我县已争取到位上级各类无偿性资 金 14.7 亿元，完成全年下达任务目标的 63.9%，其中项目资金 4.8 亿元，政策资金 9.9 亿元。争取到位债券资金 11.99 亿元，其中新 增专项债券资金 7.1 亿元，再融资债券资金 4.89 亿元。 |  | 县财政局、县发展和改革局 |
| 22 | 南产城融合发展示范区立足区位优势，完成详规编制，强化项目招引，加快深圳建筑科技谷项目建设，打造济汶融合发展产业承接区。 | 已完成汶南产城融合发展示范区详规初稿，目前 正积极对接编制组进一步完善。深圳建筑科技谷项目已完成部分征地，设计方案初稿已制定。 |  | 县发展和改革局、康驿镇人民政府 |
| 49 | 加快“新基建”布局，推进5G基站、新能源和充电设施建设，实现城区5G网络全覆盖，让5G赋能千行百业、千家万户。 | 成立汶上县 5G 网络建设工作领导小组，联合铁塔公司全力推进鲁南高铁沿线及主要工业园区 5G 基站建设。截 至 6 月底，共完成建设 19 处 5G 基站。全县新能源汽车充电桩保 有量达到 561 个；完成 1 个充电服务居民示范小区建设任务（德和小区建设公用充电桩 196 个） |  | 县发展和改革局、县工业和信息化局 |

【填写注意】此处序号与汶政办字〔2021〕1号文件对应，不能私自编号，行数多增少减，不能出现空白行；进展情况按照政务督查第11期、政务督查第21期进行录入