附件1

山东省2020年度河长制湖长制工作要点

2020年，全省河长制湖长制工作要以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话精神和幸福河的号召，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，以推动河长制湖长制“有名”“有实”“有能”为主线，不断推进河湖治理体系和治理能力现代化，打造一批美丽示范河湖。

一、加强水污染防治

1.全面落实《水污染防治行动计划》，完成“水十条”及《山东省水污染防治目标责任书》确定的“十三五”水环境质量目标。开展入河湖排污口排查与检测，推进重点工业企业污染深度治理，落实流域排放标准，督促入网企业、污水处理厂以提高脱氮除磷能力为重点进行升级改造，实现全指标稳定达标排放。（责任单位：各市政府，省生态环境厅、省住房城乡建设厅）

2.实施城市污水处理提质增效，建设（改造、修复）城市排水管网1000公里以上。（责任单位：各市政府，省住房城乡建设厅）

3.围绕提升港口码头环保治理能力和污染防治工作水平，督促各市制定完善港口水污染防治技术导则，组织开展专项检查。细化船舶污染物处理措施和船舶燃油作业标准，落实港口船舶污染物接收转运处置监管联单制度，加大监督管理、现场检查力度，严厉打击违法违规行为。推动省级船舶防污染应急处置设备资源库建设。（责任单位：各市政府，省交通运输厅）

二、强化水环境治理

4.强化水环境质量目标管控，围绕“消劣Ⅴ、防反弹、提优Ⅲ”目标任务，持续提升国控断面水质优良率。完成国家下达的优良水体比例、劣五类水体比例两项约束性指标。加强城市黑臭水体整治，2020年底前基本消除设区城市建成区黑臭水体，县（市）建成区黑臭水体消除70%。（责任单位：各市政府，省生态环境厅、省住房城乡建设厅）

5.加强饮用水水源地环境保护，设区市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体高于98%。推进南四湖、东平湖综合治理，全面加强南水北调调水水质安全。完成2020年度农村集中式供水单位巡查和饮用水“双随机”抽查任务。（责任单位：各市政府，省生态环境厅、省卫生健康委、省水利厅）

6.加强工业节约用水管理，指导企业严格落实《工业企业用水定额》标准，开展节水工艺技术交流活动，加大节水技术推广应用。（责任单位：各市政府，省工业和信息化厅）

7.持续推进农村环境综合整治，全面完成《山东省打好农业农村污染治理攻坚战作战方案（2018—2020年）》目标任务，完成1.22万个建制村环境综合整治。各市对完成农村生活污水治理任务的行政村进行全面核查，省级开展抽查。开展农村黑臭水体排查。加快农村饮用水源地保护区“划、立、治”工作。（责任单位：各市政府，省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅、省水利厅）

三、推进农业农村面源污染防治

8.开展农业清洁生产，推进化肥、农药减量增效，单位耕地面积化肥使用量较2015年下降6%，在农业病虫害发生平稳的情况下，单位耕地面积农药使用量比2015年下降10%。（责任单位：各市政府，省农业农村厅）

9.推进畜禽养殖污染防治。规范畜禽养殖禁养区划定和管理，有效控制面源污染。加快畜禽粪污资源化利用，制定出台种养结合工作方案，2020年底规模养殖场粪污处理设施配建率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到81%以上。（责任单位：各市政府，省畜牧局、省生态环境厅）

四、严格河湖水域岸线空间管控

10.加快编制河湖岸线保护与利用规划。编制南四湖、沂河（跋山水库以下）、沭河（青峰岭水库以下）岸线保护利用规划。2020年年底前基本完成县级以上河湖岸线保护与利用规划的编制工作并按程序报批，将河湖岸线保护利用纳入水资源保护和水利基础设施空间专项规划，加强与国民经济和社会发展规划、国土空间规划的衔接，报批后纳入国土空间规划实施监督系统。（责任单位：各市政府，省水利厅、省发展和改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省农业农村厅、省文化和旅游厅、山东黄河河务局、淮委沂沭泗水利管理局、海委漳卫南运河管理局）

11.推进水利部流域机构管理河湖管理范围划定，划定南四湖无堤段、黄河（长清、垦利区）、漳卫南运河管理范围。加强农村河湖管理保护，组织开展农村河湖划界工作，2020年底基本完成农村河湖管理范围划定工作，并埋设好界桩和公告牌。（责任单位：各市政府，山东黄河河务局、淮委沂沭泗水利管理局、海委漳卫南运河管理局、省水利厅、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省交通运输厅、省农业农村厅、省生态环境厅、省文化和旅游厅）

12.统筹河湖管理保护与开发利用的关系，做好A级旅游景区内河湖管理保护及开发利用的指导监督工作。（责任单位：各市政府，省文化和旅游厅）

13.做好大运河文化保护传承利用相关水利工作，落实好河道水系治理管护规划、文化和旅游融合发展等专项规划，积极推进建设重大项目、落实重点任务。（责任单位：大运河沿线市政府，省水利厅、省发展改革委、省文化和旅游厅、省交通运输厅）

五、加强河湖管理保护

14.建设美丽示范河湖。组织开展美丽示范河湖建设工作，2020年年底前打造一批美丽示范河湖，以点带面，示范引领。加大湿地生态系统保护恢复力度，助力开展河湖保护工作。（责任单位：各市政府，省水利厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省财政厅、省住房城乡建设厅、省文化和旅游厅、省工业和信息化厅）

15.遵循保障防洪安全，保持水土资源，因地制宜绿化的原则，落实不同河道部位管理保护要求，合理安排种植乔木、灌木和花草，统筹实施河道管理范围绿化，着力构建林水相依、互联互通、应绿尽绿的沿河绿色通道。（责任单位：各市政府，省水利厅、省自然资源厅、山东黄河河务局、淮委沂沭泗水利管理局、海委漳卫南运河管理局）

16. 强化水利工程安全运行管理。突出小型水库安全运行管理，全面贯彻落实省水利厅、省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》，制定落实工作方案，建立工作台账。完成375座小型水库除险加固工程主体建设任务，扎实开展深化小型水库管理体制改革示范县创建活动。着力抓好水利工程标准化管理试点实施，进一步修订完善水库、堤防、水闸等工程运行管理标准体系，出台《推进水利工程标准化管理实施方案》，切实提升水利工程运行管理水平。（责任单位：各市政府，省水利厅）

17.加强河湖日常监管，出台《山东省河长制湖长制监督检查办法（试行）》，落实《山东省河湖管护规定（试行）》。推动河湖清违清障常态化制度化，利用卫星遥感、无人机等多种方式，对河湖水域岸线空间变化进行动态监控，做到河湖问题早发现、早整改。配合做好水利部对我省黄河、大运河等重点区域、重要河湖开展进驻式专项督查工作。（责任单位：各市政府，省水利厅、山东黄河河务局、淮委沂沭泗水利管理局、海委漳卫南运河管理局）

18.开展具有采砂管理任务河道采砂规划编制工作，完成黄河（山东段）重点河段采砂管理规划。强化河道执法检查力度，深入开展河湖执法三年行动，对盗采河砂等违法犯罪行为保持严打高压态势。积极推广河湖警长制做法，进一步提升打防管控能力和水平。落实《山东省行政执法与刑事司法衔接办法》，做好行政执法与刑事司法衔接工作。（责任单位：各市政府，省水利厅、省自然资源厅、省公安厅、省交通运输厅、省司法厅、山东黄河河务局、淮委沂沭泗水利管理局）

19.鼓励引入市场机制，通过合同、委托等方式向社会购买公共服务，承担工程养护、水域保洁、岸线绿化等任务。（责任单位：各市政府，省水利厅）

20.抓好民间河长、义务河长、企业河长、巡河志愿者的选取和落实，充分发挥民间力量在宣传治河政策、收集反映民意、监督河(湖)长履职、搭建沟通桥梁等方面的作用。探索建立举报监督奖励激励机制，鼓励和引导群众积极举报涉河湖违法行为。（责任单位：各市政府，省河长制办公室、省水利厅、省财政厅）

21.加强河长制湖长制工作的宣传教育和舆论引导，大力宣传各地河湖管理保护取得的成效，让河湖管理保护、生态文明意识深入人心，营造社会积极参与、广大群众支持关心河湖管理保护的良好氛围。（责任单位：各市政府，省水利厅、省委宣传部）

六、加快推进水利项目建设

22.加快重点水利工程建设。完成小清河等8条骨干河道、弥河等5条出现险情的河道、106条市级河道治理的既定建设任务，完成135座大中型病险水闸和7座中型病险水库除险加固工程的既定建设任务，完成946处水毁工程、375座小型病险水库除险加固工程，开工建设47项抗旱调蓄水源工程。（责任单位：各市政府，省水利厅、省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅）

23.推进引黄灌区农业节水工程建设。健全完善沿黄9市引黄灌区骨干灌排工程及田间节水工程体系，全面配套完善计量设施，实施农业用水计量收费，深化农业水价综合改革，建立建管护一体化机制，统筹做好工程管理、水量调度、计量收费等工作。（责任单位：各市政府，省水利厅、省发展改革委、省财政厅、省农业农村厅）

24.推进2020年度山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系项目建设。强化项目建设监管，严格按照规范开展项目建设，确保高质量按时完成项目建设。建立健全运行维护管理机制，修复受损站点设施，排除平台故障，确保运行正常，切实发挥效益。（责任单位：各市政府，省水利厅）

七、强化水旱灾害防御

25.抓好重要河道湖泊超标洪水防御预案的编制、修订和培训演练，对预案中明确运用的蓄滞洪区或堤防扒口分洪等措施，组织逐一制订运用预案，压实工程巡查、扒口分洪、人员转移等临时性措施的部门职责，有效保障河湖防洪安全。（责任单位：各市政府，省水利厅、省应急厅）

26.落实水库行政、技术、巡查“三个责任人”和水雨情监测、调度运用方案、抢险应急预案“三个重点环节”，加强培训，确保各类责任人“有名、有实、有能”。通过“线上线下”监管和现场督查等方式，加强水库汛限水位监管，严禁水库违规超汛限水位运行。（责任单位：各市政府，省水利厅）

27.明确县、乡、村三级山洪灾害预警信息发布人员，对乡镇、村级负责人进行山洪灾害防御培训，开展受威胁村人员转移避险演练。利用气象降雨预报成果，依托现有山洪灾害监测预警平台和群测群防体系，提前进行山洪风险预报预警，最大限度避免或减少人员伤亡。（责任单位：各市政府，省水利厅、省应急厅）

八、强化工作保障

28.强化责任落实。河湖最高层级的河(湖)长对河湖管理保护负总责。河长制办公室成员单位结合各自工作职责，积极深入河湖一线，及时发现解决问题。各级河(湖)长联系单位认真落实总河长、副总河长、河（湖）长安排的工作事项，对所负责河湖沿线河长制湖长制工作进行督促落实。（责任单位：各市政府，省河长制办公室成员单位）

29.加大资金投入。积极争取中央投资支持河道治理、流域污染治理等河湖治理重点项目建设。从2020年乡村振兴重大专项资金（农业重点事业发展资金）安排资金，支持省本级开展河长制湖长制工作暗访、河湖水域岸线监测、省级重要河湖水质监测、水系连通规划编制、河湖采砂监管等。省财政将乡村振兴重大专项资金切块分配到市县，市县可根据实际情况，统筹用于完成包括河湖划界、岸线利用管理规划、河湖管理保护在内的各项乡村振兴任务。（责任单位：各市政府，省水利厅、省发展改革委、省财政厅）

30.强化科技支撑。河湖污染防治科技创新纳入“十四五”科技发展规划，强化河湖污染防治关键技术研发，加强水污染先进技术和成果推广应用。（责任单位：各市政府，省科技厅）

31.加大监督力度。对于履职不力、不作为、慢作为、乱作为、河湖问题长期得不到解决的，提请追究相关河长湖长和部门责任；对于主动担当、履职尽责、全面推行河长制湖长制任务落实好、河湖管理保护成绩突出的地区和优秀河长湖长、相关部门及其工作人员按照有关规定予以表彰。自然资源资产离任（任中）审计中，加大对河长制湖长制落实情况的监督力度，推动水资源节约集约利用和河湖生态环境持续改善。（责任单位：各市党委政府，省河长制办公室、省委组织部、省人力资源社会保障厅、省审计厅）